THIẾT KẾ CÁCH THEO DÕI GÓP Ý VÀ CẢI TIẾN

QUA BA SPRINT

Sản phẩm: RikkeiAssist  |  Scrum Team  |  Vai trò: Scrum Master – Thu Hà

# Phần 1 – Chu trình theo dõi

Nguyên tắc thiết kế: Nhẹ – Minh bạch – Không biến Review/Retrospective thành thủ tục giấy tờ. Góp ý sản phẩm và Improvement nội bộ được tách bạch hoàn toàn.

## 1.1. Chu trình cho Góp ý (Feedback) – từ Sprint Review tới Product Backlog

Sơ đồ chuỗi bước:

① Ghi nhận góp ý tại Sprint Review → ② Phân loại & Đánh dấu độ rõ ràng → ③ Làm rõ (Clarify) nếu chưa đủ thông tin → ④ Product Owner xem xét đưa vào Product Backlog (hoặc từ chối minh bạch) → ⑤ Cập nhật trạng thái & liên kết PBI (nếu có) → ⑥ Kiểm tra lại ở Sprint Review sau (đóng vòng)

Chi tiết từng bước & người cập nhật:

| Bước | Hoạt động | Người cập nhật | Ghi chú quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận góp ý (mã F-xx-yy) | Scrum Master (Thu Hà) ghi nhanh trong Review | Chỉ ghi nhận, không cam kết. Nguồn + nội dung gốc. |
| 2 | Phân loại: Sản phẩm / Nội bộ; Đánh dấu độ rõ | Scrum Master + Product Owner (Minh Anh) | Trạng thái: Chưa rõ / Đã làm rõ một phần / Đã rõ |
| 3 | Làm rõ (Clarify) – hỏi thêm nguồn | Product Owner chủ trì; SM hỗ trợ theo dõi | Không sửa lịch sử. Chỉ bổ sung cột "Ghi chú làm rõ". |
| 4 | Xem xét đưa vào Product Backlog | Product Owner quyết định | Có thể: Tạo PBI mới / Liên kết PBI hiện có / Từ chối (ghi lý do) |
| 5 | Cập nhật trạng thái & liên kết | Product Owner (liên kết) + SM (trạng thái) | Liên kết chỉ ghi khi đã xác nhận (không dùng dấu ?). |
| 6 | Kiểm tra lại ở Sprint Review sau | Cả Scrum Team (PO trình bày) | Đóng vòng: đã làm gì với góp ý? Kết quả ra sao? |

## 1.2. Chu trình cho Improvement – từ Sprint Retrospective tới lần kiểm tra Sprint sau

Sơ đồ chuỗi bước:

① Sinh Improvement tại Sprint Retrospective → ② Chọn tối đa 1–2 Improvement ưu tiên (Scrum Team thống nhất) → ③ Gán người theo dõi (Owner) & bằng chứng mong đợi → ④ Thực hiện trong Sprint (Owner cập nhật tiến độ) → ⑤ Kiểm tra bằng chứng ở Retrospective Sprint sau → ⑥ Quyết định: Giữ mở / Đóng (đã đạt) / Dừng (không còn phù hợp) – minh bạch

Chi tiết từng bước & người cập nhật:

| Bước | Hoạt động | Người cập nhật | Ghi chú quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh Improvement (mã IM-xx-yy) | Scrum Master ghi nhận từ Retro | Không phải chỉ tiêu cá nhân. Tập trung hành động đội. |
| 2 | Chọn 1–2 Improvement ưu tiên | Cả Scrum Team thống nhất | Ưu tiên Impact cao, Effort hợp lý. Các cái khác giữ "Backlog IM". |
| 3 | Gán Owner + bằng chứng mong đợi | Scrum Master + Owner tự nguyện | Bằng chứng phải đo được / quan sát được. |
| 4 | Thực hiện & cập nhật tiến độ | Owner (Developer / PO / SM) | Cập nhật cột "Bằng chứng hiện có" khi có dữ liệu. |
| 5 | Kiểm tra bằng chứng ở Retro sau | Cả Scrum Team | So sánh với bằng chứng mong đợi. Không chỉ "đã làm". |
| 6 | Quyết định: Giữ / Đóng / Dừng | Scrum Team (biểu quyết / đồng thuận) | Dừng phải có lý do minh bạch. Không đóng chỉ vì "lâu". |

Lưu ý ranh giới: Sprint Review chỉ xử lý góp ý sản phẩm → Product Backlog. Sprint Retrospective chỉ xử lý Improvement nội bộ → kiểm tra ở Retro sau. Không gộp hai sự kiện.

# Phần 2 – Bảng theo dõi

Thiết kế hai bảng riêng biệt (giữ ranh giới góp ý sản phẩm vs. Improvement nội bộ). Mỗi bảng có cột tối giản, dễ cập nhật trong 2–3 phút sau sự kiện.

## 2.1. Bảng theo dõi Góp ý (Feedback Board)

Cột chọn: Mã | Sprint ghi nhận | Nguồn | Nội dung gốc | Độ rõ | Hành động làm rõ | Quyết định PO | Liên kết PBI | Trạng thái | Ghi chú

Mẫu điền cho F-11-04 qua Sprint 11–13:

| Cột | Sprint 11 | Sau S11 → S12 | Sprint 12 | Sprint 13 | Ghi chú tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | F-11-04 | — | F-11-04 (vẫn mở) | F-11-04 + liên quan F-13-05 | Xuất hiện lại ở S13 với câu chữ gần giống (F-13-05) |
| Nguồn | Trưởng nhóm CSKH | — | — | NV CSKH ca tối (F-13-05) | Hai nguồn khác nhau cùng chủ đề |
| Nội dung gốc | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | — | — | Chuyển ngay khi AI trả lời "tôi không chắc" | Giữ nguyên câu gốc, không gộp tự ý |
| Độ rõ | Chưa rõ ngưỡng | Đã hỏi: ngưỡng = ? (chưa trả lời) | Vẫn chưa rõ ngưỡng | Chưa rõ ngưỡng (cả 2 mã) | Cần PO hỏi rõ: độ tin cậy bao nhiêu % thì chuyển? |
| Quyết định PO | Chưa xem xét | Giữ mở – chờ làm rõ | Chưa đưa vào PB | Gộp xem xét với F-13-05 | Chưa cam kết. Chỉ "đang làm rõ". |
| Liên kết PBI | Không có | Không có | Không có | Không có | Chỉ ghi khi đã xác nhận |
| Trạng thái | Mở – Chưa rõ | Mở – Đang làm rõ | Mở – Chưa rõ | Mở – Cần làm rõ ngưỡng | Không xóa lịch sử để "báo cáo đẹp" |

Mẫu điền nhanh cho các góp ý còn lại (tóm tắt trạng thái hiện tại):

| Mã | Nguồn | Độ rõ / Vấn đề | Liên kết PBI | Trạng thái | Hành động tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-12-07 | Đại diện chính sách đổi trả | Đã làm rõ một phần | PBI-52? → Cần xác nhận | Mở | PO xác nhận liên kết |
| F-12-11 | Chủ cửa hàng thí điểm | Chưa ghi rủi ro; mâu thuẫn với F-11-04/F-13-05 | Không có | Mở | Ghi rủi ro + làm rõ ưu tiên |
| F-13-05 | NV CSKH ca tối | Chưa rõ ngưỡng (giống F-11-04) | Không có | Mở | Gộp làm rõ với F-11-04 |

## 2.2. Bảng theo dõi Improvement (Improvement Board)

Cột chọn: Mã | Sprint sinh | Improvement | Owner | Bằng chứng mong đợi | Bằng chứng hiện có | Số lần kiểm tra | Trạng thái | Quyết định gần nhất

Mẫu điền cho IM-11-02 qua Sprint 11–13:

| Cột | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã / Nội dung | IM-11-02: Cấp đủ quyền MT thử từ Ngày 1 + chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Giữ nguyên | Giữ nguyên | Vẫn mở qua 3 Sprint |
| Owner | Developers (đội) | Developers | Developers | Không gán cá nhân |
| Bằng chứng mong đợi | Integration Test chạy ≤ Ngày 3 của Sprint | ≤ Ngày 3 | ≤ Ngày 3 | Mục tiêu rõ, đo được |
| Bằng chứng hiện có | IT đầu tiên: Ngày 8 | IT đầu tiên: Ngày 7 | IT đầu tiên: Ngày 8 | Chưa đạt mục tiêu ≤ Ngày 3 |
| Số lần kiểm tra | 1 (cuối S11) | 2 (cuối S12) | 3 (cuối S13) | Kiểm tra liên tục |
| Trạng thái | Mở | Mở | Mở | Chưa đạt → giữ mở |
| Quyết định gần nhất | Giữ mở – cần cải thiện thời điểm chạy IT | Giữ mở – vẫn Ngày 7 | Giữ mở – vẫn Ngày 8. Xem xét root cause ở Retro S14 | Không đóng chỉ vì đã 3 Sprint |

Tóm tắt trạng thái các Improvement còn lại:

| Mã | Improvement | Owner | Bằng chứng hiện có | Trạng thái / Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-12-04 | Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm | Gia Huy | Kênh không còn dùng | Đề xuất DỪNG – lý do: kênh đã tắt, không còn giá trị theo dõi |
| IM-13-03 | Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp | Developers | 2 phiên Pairing; thời gian tái hiện giảm | Đã kiểm tra 1 lần – Giữ mở thêm 1 Sprint để xác nhận bền vững |

# Phần 3 – Quy tắc xử lý tình huống

## 3.1. Tình huống 1: Mâu thuẫn góp ý giữa Chủ cửa hàng thí điểm và Nhân viên CSKH

Bối cảnh: F-12-11 muốn tăng tự động hóa lên 90%; F-11-04 & F-13-05 muốn chuyển người sớm khi AI không chắc.

Quy tắc xử lý:

- Giữ cả hai góp ý riêng biệt trên Feedback Board – không gộp, không xóa.

- Đánh dấu rõ "Mâu thuẫn tiềm ẩn" ở cột Ghi chú của cả hai (hoặc cả ba) mã.

- Product Owner chủ trì làm rõ: (a) ngưỡng tự động hóa mục tiêu, (b) ngưỡng chuyển người, (c) rủi ro trải nghiệm khách hàng.

- Không biến góp ý thành cam kết. PO có thể tạo 1 PBI khám phá (spike) hoặc 2 PBI riêng nếu cần cân bằng.

- Trình bày mâu thuẫn này công khai ở Sprint Review tiếp theo để stakeholders thấy trade-off.

## 3.2. Tình huống 2: Góp ý lặp lại / Liên kết PBI chưa xác nhận

Bối cảnh: F-11-04 và F-13-05 gần giống nhau; F-12-07 có "PBI-52?".

Quy tắc xử lý:

- Khi phát hiện nội dung tương tự: ghi chú "Liên quan F-xx-yy" nhưng giữ nguyên mã cũ – không gộp lịch sử.

- Chỉ ghi liên kết PBI khi Product Owner đã xác nhận. Dấu "?" bị cấm trên bảng chính thức.

- PO có trách nhiệm xác nhận hoặc gỡ liên kết trong vòng 1 Sprint. Nếu chưa xác nhận → trạng thái "Chờ xác nhận liên kết".

- Không sửa/xóa lịch sử chỉ để bảng trông gọn. Mọi thay đổi trạng thái đều append (bổ sung), không overwrite.

## 3.3. Tình huống 3: Áp lực "báo cáo đẹp" và đề xuất đóng Improvement quá hạn

Bối cảnh: PO muốn báo cáo mọi góp ý là "đã tiếp nhận"; Developer muốn đóng mọi Improvement > 1 Sprint.

Quy tắc chung:

- Cấm thay đổi trạng thái chỉ vì mục đích báo cáo. "Đã tiếp nhận" ≠ "Đã làm rõ" ≠ "Đã đưa vào Backlog".

- Improvement chỉ được Đóng khi có bằng chứng đạt mục tiêu, hoặc Dừng khi Scrum Team đồng thuận lý do minh bạch (không còn phù hợp / chi phí > lợi ích).

- Không đóng chỉ vì "đã quá một Sprint". Thời gian mở không phải tiêu chí đóng.

- Scrum Master bảo vệ không gian an toàn: mọi người được nói thẳng mà không sợ bảng bị "làm đẹp".

Áp dụng cụ thể cho 3 Improvement:

| Mã | Thực tế hiện tại | Quyết định theo quy tắc | Lý do minh bạch |
| --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Mở 3 Sprint. IT vẫn chạy Ngày 7–8, chưa ≤ Ngày 3. | GIỮ MỞ. Không đóng. | Chưa đạt bằng chứng mong đợi. Cần tìm root cause (quyền MT? phụ thuộc? quy trình?). |
| IM-12-04 | Mở. Kênh đã ngừng thí điểm, không còn dùng. | DỪNG (Stop). | Không còn giá trị theo dõi. Quyết định của Scrum Team, ghi rõ lý do trên bảng. |
| IM-13-03 | Đã kiểm tra 1 lần. Có 2 phiên Pairing, thời gian tái hiện giảm. | GIỮ MỞ thêm 1 Sprint để xác nhận. | Có tín hiệu tích cực nhưng mới 1 lần kiểm tra. Cần thêm dữ liệu trước khi Đóng. |

## 3.4. Tiêu chí đo được sau 3 Sprint tới

Để biết chu trình đã tạo ra thay đổi thật (không chỉ diễn ra đúng lịch), Scrum Team theo dõi 1 tiêu chí chính:

Tiêu chí: Tỷ lệ Improvement được kiểm tra có bằng chứng đạt mục tiêu hoặc được Dừng minh bạch ≥ 70% sau 3 Sprint tới. Cách đo: • Đếm số Improvement đã được chọn ưu tiên trong 3 Sprint (mẫu số). • Đếm số Improvement trong số đó đã: (a) Đóng vì đạt bằng chứng, hoặc (b) Dừng với lý do được Scrum Team ghi nhận công khai (tử số). • Tỷ lệ = tử số / mẫu số. Mục tiêu ≥ 70%. Phụ trợ (không bắt buộc nhưng hữu ích): • Trung bình số ngày từ "Góp ý ghi nhận" → "Đã làm rõ" giảm so với baseline Sprint 11–13. • Số góp ý còn "Chưa rõ ngưỡng" / "Liên kết chưa xác nhận" cuối mỗi Sprint ≤ 2.

Tóm tắt tinh thần giải pháp

Chu trình tách bạch Review (góp ý → Product Backlog) và Retrospective (Improvement → kiểm tra Sprint sau). Bảng theo dõi nhẹ, chỉ cập nhật 2–3 phút sau mỗi sự kiện. Quy tắc bảo vệ sự trung thực của dữ liệu và không gian an toàn để đội dám nói thẳng. Improvement chỉ Đóng khi có bằng chứng hoặc Dừng khi Team đồng thuận – không bao giờ vì "bảng gọn" hay "báo cáo đẹp".

Đề xuất bởi: Thu Hà – Scrum Master

Scrum Team RikkeiAssist